工程类需求

一、 需求概况                             采购人：（部门公章）

	项目名称
	图书馆停车场改建办公室工程

	项目预算
	71000.00元

	项目联系人
	黄磊，电话：18919669659

	采购方式
	竞争性谈判

	工程概况，招标范围
	 设计方案、清单等文件。

	项目是否分包
及分包预算
	否（√）

	投标人资格要求
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、报名时应提供企业营业执照复印件、企业法人代表身份证复印件、委托代理人应随带本人身份证书和授权委托书。
3、具备房屋建筑工程施工总承包企业资质三级以上或建筑装修装饰工程专业承包企业资质二级以上。

	工程款（进度款）支付的方式和时间
	本工程验收合格后10日内支付至合同价款的70%，审计结束后支付至审计价格的95%，余款质保期满后付清。本工程质保期为一年。

	合同工期
	35天（日历天）

	拟采用的评标办法
	采用最低价评标法（有效最低价中标）

	集中踏勘现场要求
	开标之前，联系人：黄磊，电话：18919669659


2、 报价要求

1、 该工程所涉及主材如：地砖等需要报送样品，建设单位确认后颜色、样式后方可投入使用。投标人须提供清单报价。
3、 其他要求

1、 要求投标人自行踏勘现场，开标后中标人不得以任何形式提出措施费等费用的补偿。

4、 工程量清单

见本项目采购文件。
PAGE  
1

